2026年5月 开发月报

晨读营小程序 · 凡人共读

📈 总体统计

| 指标 | 数量 |
| --- | --- |
| 总提交次数 | 约 177 次 |
| 修改文件数 | 1,973 个 |
| 新增代码行数 | +73,880 行 |
| 删除代码行数 | -38,016 行 |
| 净增代码量 | +35,864 行 |
| 功能点（feat） | 约 50 个 |
| Bug 修复（fix） | 约 110 个 |
| Token 用量 | 暂无记录（未接入统计） |

📅 开发时间线

5月5日  — 管理后台基础建设

✨ 新增管理员账号管理功能（创建/编辑/停用）

✨ 新增管理员个人资料设置页（头像、姓名）

✨ 完善管理后台数据分析与活动追踪

🔧 修复用户头像显示、操作列宽度、审计日志 IP 记录问题

5月6日  — 富文本 & 性能优化

✨ 富文本编辑器新增字体颜色、字号及多格式叠加

🔧 优化课程详情/打卡页加载速度

🔧 修复报名缓存、订阅节流、MySQL 同步问题

🔧 修复微信分享图压缩 JPEG 不显示问题

5月7日  — 外部 API 扩展

✨ 外部 API 新增 active-periods 接口

🔧 修复通知徽章样式，清理冗余文件

5月10日  — 小凡看见分享 & 小程序稳定性（22次提交）

✨ 小凡看见长图分享功能（操作弹层、大字标题样式）

✨ 外部创建接口支持 targetUserName 参数

🔧 修复长图顶部蓝条、返回页面栈为空报错

🔧 修复小程序启动更新检查、废弃 API 替换、分享海报生成容错

🔧 修复报名超时、打卡分享、期次状态同步等多个问题

5月11日  — 小凡看见细节打磨

✨ 小凡看见列表改用更新时间排序

🔧 支持重复申请提醒、头像设置优化、报名/用户列表显示头像

5月12日  — 长图分享优化

✨ 优化长图分享逻辑，同步架构文档

🔧 修复打卡详情页点赞头像显示、新增沉浸阅读入口

5月13日  — 小凡看见通知系统（20次提交）

✨ 小凡看见发布推送专属订阅消息通知被看见用户

✨ 通知新增专属模板、标签、图标和颜色

✨ 管理后台仪表盘和支付列表增加用户头像列

✨ 新增 /7deploy、/7commit 快捷发布命令

🔧 修复通知跳转、字段名、外部创建幂等性等问题

5月14日  — 弹幕互动系统（22次提交）

✨ 小凡看见弹幕功能：晨读营风格气泡弹幕、位置绑定、泳道布局

✨ 爱心点赞飘心动效、取消点赞、爆炸特效

✨ 弹幕/点赞触发推送通知

✨ 沉浸阅读：分享与退出各占一半空间

🔧 弹幕气泡昵称样式、重叠问题、开关持久化、颜色/边框细化

5月16日  — 多租户 SaaS 重构（里程碑）

✨ 多租户 SaaS 架构重构：完整数据隔离、租户管理、权限分层

✨ 统一详情页底部操作按钮样式

✨ 增加阅读完成庆祝与管理员指南

5月17日  — 多租户修复

🔧 修复管理后台路由中间件、完善本地开发环境

🔧 修复3个 Model 多租户隔离、安全和架构问题

🔧 修复小程序存储隔离，统一使用 tenantStorage

5月18日  — 多租户细节

🔧 修复首页通知红点样式和打卡草稿用户隔离

5月19日  — 多租户生产上线修复（8次提交）

✨ 多租户备份统计按租户隔离，管理员创建支持指定租户

🔧 修复老 token 403、微信登录 401、头像 404 等上线问题

🔧 修复 adminRoutes 全局中间件误拦截小程序接口

5月20日  — 播客功能上线

✨ 新增播客功能：后端接口 + 管理后台音频上传 + 小程序播放器

✨ 期次列表进度条改为基于已过天数，进行中蓝色/已结束灰色

✨ 沉浸阅读顶栏新增进度条，百分比跟随标题显示

5月21日  — 播客增强 & 分享互动（8次提交）

✨ 播客首次发布推送订阅消息给期次报名用户

✨ 播客浮层适配各页面 bottom-offset

✨ 排行榜立即分享功能

✨ 外部接口支持 tenantName 查询，返回 wxAppId

🔧 修复播客浮层关闭按钮、播放状态不同步等问题

5月22日  — 在场印记功能上线（12次提交）

✨ 在场印记：小程序发布/浏览印记（图片+视频），后端完整接口

✨ 管理后台支持编辑印记（增删图片）

✨ 印记共鸣和评论时通知作者（站内信+订阅消息）

✨ 报名开关控制、管理员编辑小凡看见

✨ 课程详情页新增「看一看」板块（图片上传+放大预览）

🔧 视频播放、封面显示、媒体类型限制等系列修复

5月23日  — 在场功能打磨 & 分享增强（13次提交）

✨ 在场详情页和列表页支持分享（预下载封面图）

✨ 印记详情页新增删除按钮（作者可删）

✨ 播一播新增分享好友，canvas 绘制分享图并预缓存

✨ 分享页面支持未登录访问，互动操作引导登录

✨ 小凡看见列表分享计数、弹幕数、排序及样式改版

✨ 管理员绑定用户、课节小凡看见列表

🔧 修复在场功能付费权限检查、首页加载提速

5月24日  — 活动功能上线（10次提交）

✨ 新增「活动」功能：见证会/聊天局报名与通知，支持付费报名

✨ 小程序资源瘦身，管理员可跳过小凡看见申请

🔧 活动管理页海报上传、认证头、超管创建400等系列修复

5月25日  — 搜索 & 行为埋点（6次提交）

✨ 课程列表和详情页全文搜索，关键词高亮定位

✨ 小凡看见列表搜索功能

✨ 新增16个用户行为埋点（在场、播客、AI朗读、分享、点赞等）

✨ 首页近期活动单行布局 + 新增活动列表页

5月26日  — 优惠券系统 & 付费体系（15次提交）

✨ 付费活动报名 + 优惠券系统：折扣券、有效期、活动关联

✨ 活动可见范围控制（指定用户可见）

✨ 管理后台侧边栏新增优惠券管理入口

✨ 我的优惠券页面（仅付费用户可见）+ 「去使用」跳转按钮

✨ 期次可见范围功能（指定用户可见，用户搜索选择）

✨ 用户管理页新增设为/取消管理员操作

🔧 小凡看见排序、播客/印记页鉴权遮罩、支付参数修复等

5月27日  — 优惠券增强 & 最终修复（5次提交）

✨ 优惠券支持全平台通用券（scope=global）

🔧 报名管理搜索不生效 + 成员列表总数显示错误

🔧 微信回调 tenantId 丢失、打卡详情 req.user 空指针

🔧 管理后台头像刷新后丢失问题

🚀 本月核心功能亮点

| # | 功能名称 | 上线日期 | 复杂度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多租户 SaaS 重构 | 5月16日 | ★★★★★ |
| 2 | 小凡看见弹幕互动系统 | 5月14日 | ★★★★ |
| 3 | 在场印记功能（图片/视频） | 5月22日 | ★★★★ |
| 4 | 播客功能 | 5月20日 | ★★★★ |
| 5 | 活动报名功能（付费） | 5月24日 | ★★★★ |
| 6 | 优惠券系统 | 5月26日 | ★★★ |
| 7 | 小凡看见长图/分享 | 5月10~13日 | ★★★ |
| 8 | 搜索功能 | 5月25日 | ★★★ |
| 9 | 用户行为埋点（16个） | 5月25日 | ★★ |
| 10 | 富文本编辑器增强 | 5月6日 | ★★ |

备注：Token 用量暂无记录，Claude Code 不内置消耗统计。如需追踪，可在 Anthropic Console 用量页面按月查看 API 消耗。